**Histórias de Usuário:**

**1. Cadastro de Usuários:**

* Como empresa ou microempreendedor individual, desejo me cadastrar no sistema, fornecendo informações básicas como nome, endereço e dados de contato.

**2. Cadastro de Planos de Assinatura:**

* Como SuperAdmin, desejo criar diferentes planos de assinatura, especificando características como preço, número de funcionários permitidos e número de agendamentos mensais.

**3. Cadastro de Serviços e Produtos:**

* Como Admin da Empresa, desejo cadastrar os serviços oferecidos pela empresa, incluindo informações como nome, descrição e preço.
* Como Admin da Empresa, desejo cadastrar produtos disponíveis para venda, incluindo controle de estoque e registro de entrada e saída.

**4. Agendamento de Serviços:**

* Como Cliente, desejo agendar um serviço específico em uma data e horário disponíveis, selecionando o profissional desejado.

**5. Controle Financeiro:**

* Como Admin da Empresa, desejo visualizar o status de pagamento da minha assinatura e realizar atualizações de métodos de pagamento.

**6. Comunicação com os Clientes:**

* Como Admin da Empresa, desejo configurar e enviar notificações aos clientes sobre seus agendamentos, por e-mail, SMS ou WhatsApp.

**Product Backlog:**

1. Cadastro de Usuários
2. Cadastro de Planos de Assinatura
3. Cadastro de Serviços e Produtos
4. Agendamento de Serviços
5. Controle Financeiro
6. Comunicação com os Clientes

**Sprints:**

**Sprint 1 (Semana 1-2):**

* Cadastro de Usuários

**Sprint 2 (Semana 3-4):**

* Cadastro de Planos de Assinatura

**Sprint 3 (Semana 5-6):**

* Cadastro de Serviços e Produtos

**Sprint 4 (Semana 7-8):**

* Agendamento de Serviços

**Sprint 5 (Semana 9-10):**

* Controle Financeiro

**Sprint 6 (Semana 11-12):**

* Comunicação com os Clientes

**Cronograma:**

* Semana 1-2: Desenvolvimento do Cadastro de Usuários
* Semana 3-4: Desenvolvimento do Cadastro de Planos de Assinatura
* Semana 5-6: Desenvolvimento do Cadastro de Serviços e Produtos
* Semana 7-8: Desenvolvimento do Agendamento de Serviços
* Semana 9-10: Desenvolvimento do Controle Financeiro
* Semana 11-12: Desenvolvimento da Comunicação com os Clientes

**Sprint 1 (Cadastro de Usuários):**

1. Criar página de registro para empresas.
2. Implementar validações de entrada de dados no formulário de registro.
3. Desenvolver lógica para salvar os dados do usuário no banco de dados.
4. Criar página de login para acesso ao sistema.

**Sprint 2 (Cadastro de Planos de Assinatura):**

1. Criar página de administração de planos para o SuperAdmin.
2. Implementar formulário de criação de novo plano.
3. Desenvolver lógica para salvar os planos no banco de dados.
4. Criar interface para visualização e edição dos planos existentes.

**Sprint 3 (Cadastro de Serviços e Produtos):**

1. Implementar página de administração de serviços para o Admin da Empresa.
2. Desenvolver formulário de cadastro de novos serviços.
3. Criar lógica para armazenar os serviços no banco de dados.
4. Implementar página de administração de produtos.
5. Desenvolver formulário de cadastro de novos produtos.
6. Criar lógica para controle de estoque e registro de entrada e saída de produtos.

**Sprint 4 (Agendamento de Serviços):**

1. Criar interface para clientes selecionarem serviços e profissionais disponíveis.
2. Implementar lógica para verificar disponibilidade de horários.
3. Desenvolver funcionalidade de agendamento de serviços.
4. Criar página para visualização de agendamentos.

**Sprint 5 (Controle Financeiro):**

1. Implementar página de visualização de status de pagamento da assinatura.
2. Desenvolver funcionalidade para atualização de métodos de pagamento.
3. Criar página para administração de faturas e histórico de transações.

**Sprint 6 (Comunicação com os Clientes):**

1. Implementar lógica para envio de notificações por e-mail.
2. Desenvolver funcionalidade para envio de notificações por SMS.
3. Criar integração com API de mensagens para envio de notificações por WhatsApp.
4. Implementar página de configurações de notificações para Admin da Empresa.